Projeto App Bíblico

Guia do Documento de Entrega

A seguir está a estrutura para documentar o projeto, integrando planejamento, desenvolvimento, testes e resultados em cada sprint.

1. Identificação do Projeto

O que deve conter:

Título do Projeto

Pensando ainda

Nome do aluno e contato

Guilherme Braga Rios da Costa | (61) 9 9288-4672

Resumo do Projeto

O meu projeto será um app da bíblia para o público cristão, onde

haverá estudos mais aprofundados por temas, teologia sistemática, mapeamento das principais doutrinas e outras coisas que poderão ajudar um cristão a aprofundar o seu relacionamento com Deus.

Glossário:

Hemenêutica bíblica – Interpretação das escrituras, levando em conta aspectos como contexto histórico, cultural, linguístico e

literário;

Teologia sistemática – Organização do estudo e doutrinas da fé cristã de uma maneira lógica e estruturada, agrupando os ensinos bíblicos em categorias. Em vez de estudar a Bíblia livro por livro, a Teologia sistemática reúne tudo o que a Escritura diz sobre algum assunto específico – como por exemplo, a salvação – e faz um estudo

aprofundado sobre ele;

Exegese – Extração e interpretação do texto. Esse método lembra um pouco a hermenêutica e na verdade, está contido dentro dela. Através

dele, buscasse entender o sentido original do texto com base em seu contexto;

Eisegese – Esse método ocorre quando alguém lê suas próprias ideas e crenças que já extistem pré-conceitudas, ao invés de extrair o que realmente o texto quer dizer. Pode levar a interpretações erradas e heresias.

Heresia – Ensino ou crença que distorce ou contradiz as doutrinas fundamentais da fé;

Tradução Interlinear – Apresenta o texto original (hebraico no Antigo testamento e Grego no Novo testamento) juntamente com uma

transliteração e uma tradução palavra por palavra. Esse tipo de Bíblia ajuda no estudo da língua original e no estudo de textos com difícil entendimento.

Objetivo: Apresentar de forma rápida e organizada quem está envolvido, qual é o projeto e quando foi produzido.

2. Pesquisa para escolha da temática

O que deve conter:

Motivação e Contextualização

Muitas pessoas possuem um entendimento errôneo das escrituras e também sentem a necessidade de um aprofundamento. Esse app possui o intuito de ajudar aqueles que buscam o entendimento

correto e aprender a interpretar a bíblia, sendo um complemento da leitura da mesma. Cristãos que sentem a necessidade de aprender melhor das escrituras e pessoas que possuí dúvidas genuínas em alguns temas específicos poderão buscar entendê-las.

Pesquisa

Uma das minhas pesquisas principais será a própria bíblia, pois seria impossível fazer esse app sem ter um conhecimento panorâmico dela. Além disso, será estudado ao longo da criação do app todos esses conceitos mais técnicos descritos no glossário, através de sites, bíblia de estudos, dicionário, transliteração do hebraico, i.a e cursos que estão sendo feitos simultaneamente.

O que é

O aplicativo é um aplicativo para pessoas que realmente querem

aprender. Será necessário tempo e dedicação para o uso dele, pois particularmente, creio que já existem aplicativos até demais de

“devocionais” diários, mas poucos aplicativos que são como

comida sólida para cristãos que consomem. Ele poderá ser usado de maneira rápida para pesquisas mais rápidas e precisas e de forma mais longa para quem deseja estudos mais profundos.

O que não é

O aplicativo não será um joguinho, não será apenas algo para passar o tempo, não procurará atingir todos os públicos e não é feito com o intuito de grandes lucros/vendas.

Objetivo: Fornecer uma visão geral que permita ao leitor entender o propósito do projeto e seus limites.

3. Business Model Canvas (BMC)

Objetivo: Apresentar de forma sintética a lógica de criação, entrega e captura de valor do projeto, evidenciando a viabilidade do negócio.

4. Problem Framing (Step 1)

O que deve conter:

Que Problema Está Sendo Resolvido?

O problema da superficialidade, de estar sempre em águas rasas (em relação ao relacionamento com Deus) e de heresias. Existe uma frase famosa que diz: “Texto sem contexto é pretexto para heresia”, o que vem acontecendo MUITO com a leitura errada das escrituras por

pessoas que possuem más intenções. Cristãos preparados com o

entendimento correto poderão responder dúvidas a quem possui e combater aqueles que procuram distorcer a verdade do evangelho.

Para Quem? (Público-Alvo / Persona)

Cristãos, entusiastas, curiosos. Abrange várias denominações, como Protestantes, Católicos e Judeus

Por que É o Problema Certo Para Resolver?

Porque existe uma necessidade real da reconciliação do homem com Deus; isso sempre foi urgente e agora é mais ainda, devido ao

aumento da iniquidade e ao aumento de sinais da volta de Jesus, descrita pelos Profetas e, mais detalhadamente, no Livro de

Apocalipse.

Indicadores de Sucesso e Métricas

O app será visto como bem sucedido quando uma pessoa qualquer conseguir entender melhor as escrituras, mesmo que seja apenas uma. Entretanto, em uma visão quantitativa, o app será visto como bem-sucedido quando muitas vidas estiverem sendo transformadas com o estudo bíblico e várias pessoas comecem a transbordar isso em sua igreja local, em suas escolas, em suas faculdades e em seus

trabalhos, ou seja, em qualquer lugar que estejam, pois isso é fruto de um relacionamento aprofundado com Deus.

Como Outros Resolvem Hoje? (Benchmark)

Através das redes sociais, plataformas de streaming e cursos. No

youtube, por exemplo, existem vários canais que se aprofundam mais em temas bíblicos e fazem uma associação das escrituras com coisas que acontecem na modernidade.

Possíveis Direções

O aplicativo possui algumas possibilidades de funcionalidades que estarão presentes, aqui estão algumas:

Mapeamento de Doutrinas;

Comparação de traduções;

Transliteração do Hebraico e do Grego;

Tradução Interlinear;

Uma Aba de Sermões feitos por pregadores famosos e cheios do

Espirito Santo;

Perguntas e respostas (Como um Quiz, para fixar o conteúdo);

Geografia Bíblica e Jornadas feitas pelos profetas, apóstolos, e

Jesus.

Objetivo: Deixar claro o contexto do problema, sua importância e os parâmetros de sucesso.

5. Solution Framing (Step 2)

O que deve conter:

Solução Proposta

O aplicativo oferecerá recursos interativos para aprofundamento

bíblico, como comparar traduções, transliteração do grego e do

hebraico, mapas de jornadas bíblicas e ensino de teologia sistemática. Além disso, a proposta é trazer um app intuitivo e leve de se usar, dando vontade real do alvo em aprender mais e mais.

Alinhamento com a Visão do Produto (ou Projeto)

Se alinha com a necessidade de um aprofundamento na bíblia,

trazendo questões teológicas e conhecimentos que irão solidificar e construir bases seguras a um cristão, indo além de devocionais

superficiais e fornecendo ferramentas para um aprendizado

estruturada

Outras Soluções Consideradas e Por Que Foram Rejeitadas

Criação de um site, pois seria mais fácil para uso de ferramentas e codificação com IA e linguagens mais modernas.

Rejeita pois proporcionaria menos acessibilidade, flexibilidade e

menos personalização no uso do usuário;

Criação de um app com realidade virtual para transportar o usuário para épocas específicas geografias de históricas bíblicas. Então o

usuário poderia, por exemplo, estar ao lado de Davi quando ele

derrota Golias ou então ser o Próprio Moisés abrindo o mar vermelho. Rejeitada porque é inviável de ser feito, muito complexo e

necessidade de muito conhecimento, especialidade, gastos e

ferramentas avançadas.

Uma Aba de Sermões realizados por pregadores famosos e ungidos Rejeitada por conta de diversos obstáculos como hospedagem,

transcrição, tempo e direitos autorais;

Limites do Escopo (Out of Scope)

O app não oferecerá debates teológicos ao vivo, não terá transmissões ou vídeos, não é um tipo de rede social (não terá fóruns e interações com outros usuários). O foco será exclusivo no estudo e

aprofundamento das escrituras;

Principais Dependências e Riscos

API’s que armazenam versões da bíblia;

Hospedagem em bancos de dados

API’s de tradução interlinear e exibição de mapas;

Riscos: Dificuldade de implementação técnica, falta de engajamento do usuário, recursos financeiros, alcance do app;

Estratégia de Go-to-Market (Se Aplicável)

Divulgação inicial por meio de rede social, conhecidos, parcerias com igrejas ou membros dela.

Objetivo: Detalhar como o problema será resolvido, reforçando coerência, recursos necessários e viabilidade.

6. Planejamento, Desenvolvimento e Iterações (Sprints)

6.1 Planejamento Geral

O que deve conter:

Visão Macro dos Sprints (quantidade de sprints, objetivo principal de cada um)

Cronograma de alto nível (datas de início e fim, marcos importantes)

Objetivo: Dar uma visão inicial de como o trabalho será organizado ao longo das semanas.

6.x Sprint N

Para cada sprint, criar uma subseção detalhando:

1. Backlog de Tarefas e Metas

Quais itens serão entregues?

Metas específicas e critérios de aceitação.

2. Estratégia de Testes e Monitoramento

Quais testes serão realizados (funcionais, usabilidade etc.)?

Ferramentas de monitoramento (Pipefy, plataformas de hospedagem, etc.). Como será feita a validação com usuários ou stakeholders?

3. Execução e Acompanhamento

Desenvolvimento / implementação realizado.

Principais riscos ou impedimentos.

4. Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

5. Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Objetivo: Demonstrar de forma cíclica a evolução do projeto, incluindo planejamento, testes, validação, feedback e melhorias.

Observação: Com essa estrutura, cada sprint terá seu próprio registro de planejamento, testes, execução e feedback. Dessa forma, o documento reflete a dinâmica real do desenvolvimento do MVP.

6.1 Sprint 1

Para cada sprint, criar uma subseção detalhando:

Backlog de Tarefas e Metas

Configuração do ambiente de desenvolvimento com Cordava e Supabase; Criação de repositório no GitHub;

Criação das telas no Figma;

Estruturar banco de dados (primeiras tabelas);

Definir arquitetura do backend (modelo, o que irá usar, configuração de ambiente);

Estratégia de Testes e Monitoramento

Quais testes serão realizados (funcionais, usabilidade etc.)?

Ferramentas de monitoramento (Pipefy, plataformas de hospedagem, etc.).

Como será feita a validação com usuários ou stakeholders?

Testes manuais para verificação da estrutura e preparação;

Pipefy ou Notion para organização de etapas;

Revisão com o cliente e colegas;

Execução e Acompanhamento

Desenvolvimento / implementação realizado.

Configuração do ambiente concluída com sucesso

Repositório criado e configurado no GitHub

Banco de dados inicial modelado (UML);

Primeira estrutura do backend e definição de arquitetura

implementadas

Principais riscos ou impedimentos.

Possível necessidade de ajustes no modelo do banco de dados;

Integração do banco com a linguagem de programação pode apresentar desafios iniciais;

Decisão sobre quais APIs externas podem ser necessárias para futuras funções;

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

As principais telas foram prototipadas no figma, algumas tabelas principais também já estão cerca de 60% prontas em UML, com modelo de entidade relacionamento (1… n; n… n). As tabelas ainda precisam ser revisadas e é preciso fazer as conexões de

relacionamento.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

Colegas de equipe e o mentor aprovou o progresso e deu novas ideias de implementação para tela de teologia sistemática.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

No começo a ideia era desenvolver com Java, mas é uma linguagem mais verbosa e difícil de ver a parte visual, por isso foi necessário fazer a mudança para o Cordava. Ao mudar a metodologia e o sistema de desenvolvimento que seria usado, houve andamento no projeto.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Completar as tabelas principais em UML que serão usadas no Login

Criação das tabelas no banco e integração com o js;

Primeiros commits no github de versionamento, branch de

funcionalidade e organização de estrutura de arquivos.

6.2 Sprint 2

Para cada sprint, criar uma subseção detalhando:

Backlog de Tarefas e Metas

Corrigir bug do Cordava de atualização de tela com open live with server; Criação da tela de Login;

Criação das tabelas de login no banco de dados Postgress e Integração com o banco;

Validação do usuário pelos meios de login;

Iniciar o desenvolvimento da tela principal do app e transição do login para esta tela.

Estratégia de Testes e Monitoramento

Quais testes serão realizados (funcionais, usabilidade etc.)?

Serão feitos testes de validação da tela, procurando bugs e erros no login, até que funcione.

Ferramentas de monitoramento (Pipefy, plataformas de hospedagem, etc.). Organizar um KanBan pelo Pipefy ou Notion

Como será feita a validação com usuários ou stakeholders?

Validação pelo mentor e colegas envolvidos

Execução e Acompanhamento

Desenvolvimento / implementação realizado.

Versionamento no github com primeira funcionalidade;

Primeiras tabelas necessárias para o login no banco sem erros;

Tela de Login feita com sucesso;

Validação dos usuários feita com sucesso.

Principais riscos ou impedimentos.

É provável que bastante tempo será perdido com a criação de uma tabela e estrutura segura no banco, de forma que isso não dê

problemas depois. É necessário gastar tempo planejando bem para evitar esses problemas, e relembrando conceitos vistos a um tempo considerável.

O processo de validação pode ser um tanto quanto complicado por conta do conceito de JWT que precisará ser estudado, e

implementação de API do google com o Auth 2.0.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

Ao final desse sprint, infelizmente não foi possível realizar muitas coisas, apenas a tela de login e um diagrama em uml de criação do banco de dados. Houveram problemas na criação do banco, no

raciocínio para evolução da autenticação e do cadastro e integração com o banco de dados.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

No geral, devo me apressar para entregar essa sprint na próxima semana, sem prolongar muito nessa parte para conseguir dar

andamento no projeto.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: Foi possível corrigir o bug de visualização no Cordova, o frontend da tela de login foi criado, as tabelas do banco não foram criadas diretamente, mas foram criadas no diagrama.

Erros: Não foi possível criar no banco as tabelas, pois ainda

precisavam de revisão. Não foi possível fazer a integração com o

banco, o cadastro de usuário e a autenticação de login.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Para o próximo Sprint, a ideia é terminar o cadastro de usuário e o login de usuário, passando para a próxima tela (tela de Home do app) e começar a buscar a integração com API bíblica, após fazer o

frontend.

6.3 Sprint 3

Para cada sprint, criar uma subseção detalhando:

Backlog de Tarefas e Metas

Tabela de usuários no banco de dados;

Tela de Cadastro de usuário e o cadastro em si;

Autenticação de Login;

Frontend tela de Home (tela principal do app)

Começar a integração da API (Pesquisar a API, buscar formas de usá-la)

Estratégia de Testes e Monitoramento

Após a criação do cadastro e do login, fazer testes de validação de usuário com senha errada, verificar se o usuário já está cadastrado, olhar os cadastros no banco de dados.

Execução e Acompanhamento

Foi possível realizar a tabela no banco de dados;

Cadastro de usuário e login com autenticação de JWT;

Frontend da tela de Home (tela principal do app) concluído;

Pesquisa de API bíblica e formas de uso iniciada.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

A tabela de usuários foi criada e populada com sucesso. O cadastro e login de usuários, incluindo a autenticação via JWT, foram

implementados e testados. O frontend da tela principal (Home) foi concluído, e a pesquisa por APIs bíblicas e suas formas de integração foi iniciada.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

O mentor e a equipe validaram o fluxo de autenticação e a interface da tela Home, sugerindo a exploração de APIs com maior flexibilidade para diferentes versões da Bíblia.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A implementação do JWT para autenticação se mostrou robusta e segura. A organização do frontend da tela Home facilitou a integração com o backend. A pesquisa inicial por APIs bíblicas foi produtiva.

Erros: A complexidade da integração de algumas APIs bíblicas pode exigir mais tempo do que o previsto.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Finalizar a integração com a API bíblica escolhida, exibindo o

conteúdo na tela Home. Iniciar a implementação das funcionalidades de busca e visualização de versículos.

6.4 Sprint 4

Para cada sprint, criar uma subseção detalhando:

Backlog de Tarefas e Metas

Implementação da funcionalidade de busca de versículos;

Exibição do conteúdo bíblico na tela Home;

Ajustes finos na interface do usuário para melhor experiência.

Estratégia de Testes e Monitoramento

Testes de funcionalidade para a busca de versículos (precisão e velocidade);

Testes de usabilidade para a exibição do conteúdo bíblico em diferentes dispositivos;

Monitoramento de erros na integração com a API bíblica.

Execução e Acompanhamento

A funcionalidade de busca de versículos foi implementada com sucesso, permitindo aos usuários pesquisar por palavras-chave e referências bíblicas.

O conteúdo bíblico está sendo exibido dinamicamente na tela Home, com opções de navegação entre capítulos e livros.

Foram realizados ajustes na interface para garantir responsividade e uma experiência de leitura agradável.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

A busca de versículos e a exibição do conteúdo bíblico foram

concluídas, proporcionando a funcionalidade central do aplicativo. A performance da busca é satisfatória, e a interface se adapta bem a diferentes tamanhos de tela.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

Usuários e mentores elogiaram a rapidez da busca e a clareza da

apresentação do texto bíblico. Sugeriram a adição de opções de

personalização de leitura (tamanho da fonte, tema).

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A escolha da API bíblica se mostrou adequada para a busca e exibição do conteúdo. A modularização do código facilitou a

implementação das funcionalidades.

Erros: A otimização da exibição de grandes volumes de texto exigiu mais tempo do que o previsto.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Implementar opções de personalização de leitura (tamanho da fonte, tipo de fonte). Iniciar o desenvolvimento da funcionalidade de

6.5 Sprint 5

Para cada sprint, criar uma subseção detalhando:

Backlog de Tarefas e Metas

Implementação da funcionalidade de destaque de versículos;

Criação da tela de 'Meus Destaques' para visualização dos versículos salvos; Desenvolvimento da funcionalidade de anotações em versículos.

Estratégia de Testes e Monitoramento

Testes de persistência dos destaques e anotações (uso do LocalForage);

Testes de usabilidade da tela de 'Meus Destaques' e do processo de anotação;

Monitoramento da performance ao salvar e carregar grandes volumes de anotações.

Execução e Acompanhamento

A funcionalidade de destaque de versículos foi implementada, permitindo aos usuários marcar versículos importantes.

A tela de 'Meus Destaques' foi criada, exibindo todos os versículos destacados de forma organizada.

A funcionalidade de anotações foi desenvolvida, possibilitando aos usuários adicionar notas personalizadas a versículos específicos.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

As funcionalidades de destaque e anotações foram concluídas com sucesso, adicionando valor significativo para o estudo personalizado da Bíblia. A persistência dos dados via LocalForage está funcionando conforme o esperado.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

Usuários e mentores expressaram satisfação com as novas

funcionalidades, destacando a utilidade de poder personalizar seus estudos. Sugeriram a possibilidade de exportar as anotações.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A integração do LocalForage para persistência de dados

offline foi eficiente. A interface para destaque e anotações é intuitiva.

Erros: A sincronização de anotações entre múltiplos dispositivos (se fosse uma funcionalidade futura) seria um desafio complexo, mas não faz parte do escopo atual.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Implementar a funcionalidade de compartilhamento de versículos e anotações. Iniciar o desenvolvimento do modo premium com opções de personalização de tema.

6.6 Sprint 6

Para cada sprint, criar uma subseção detalhando:

Backlog de Tarefas e Metas

Implementação da funcionalidade de compartilhamento de versículos e anotações via redes sociais e outros aplicativos.

Ajustes de usabilidade e performance gerais no aplicativo.

Preparação para o desenvolvimento do modo premium.

Estratégia de Testes e Monitoramento

Testes de integração para a funcionalidade de compartilhamento em diferentes plataformas (Android/iOS).

Testes de regressão para garantir que as novas funcionalidades não introduziram bugs.

Monitoramento de desempenho do aplicativo após os ajustes.

Execução e Acompanhamento

A funcionalidade de compartilhamento foi implementada, permitindo aos usuários compartilhar versículos e anotações de forma fácil.

Foram realizados diversos ajustes de usabilidade e performance,

otimizando a navegação e o carregamento de conteúdo.

A arquitetura para o modo premium foi definida, incluindo a estrutura de temas e a integração com o sistema de personalização.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

A funcionalidade de compartilhamento está operante, e o aplicativo apresenta melhorias notáveis em termos de usabilidade e

desempenho. A base para o modo premium foi estabelecida.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

O feedback sobre a funcionalidade de compartilhamento foi positivo. Sugestões para o modo premium incluíram a possibilidade de mais opções de cores e fontes.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A implementação do compartilhamento foi direta e eficaz. Os ajustes de performance resultaram em um aplicativo mais fluido.

Erros: A complexidade de algumas APIs de compartilhamento nativas exigiu mais tempo de pesquisa.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Desenvolvimento do modo premium com as opções de cores (claro, escuro, sépia) e ajuste de bugs frontend.

6.7 Sprint 7 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

Desenvolvimento do modo premium, incluindo a funcionalidade de troca de tema para 3 tipos de cores diferentes (claro, escuro, sépia).

Implementação da persistência do tema escolhido pelo usuário utilizando LocalForage.

Ajuste de bugs e melhorias no frontend, com foco na experiência do usuário e responsividade.

Estratégia de Testes e Monitoramento

Testes funcionais para a troca de temas, verificando a aplicação correta das cores e a persistência da escolha do usuário.

Testes de regressão para garantir que as alterações de tema não introduziram novos bugs no frontend.

Testes de usabilidade para avaliar a intuitividade da interface de seleção de temas e a correção dos bugs frontend.

Monitoramento de logs de erro no console do navegador para identificar e corrigir problemas no frontend.

Execução e Acompanhamento

O modo premium foi desenvolvido, permitindo a seleção entre os temas claro, escuro e sépia. A implementação utilizou variáveis CSS ( :root ) e classes no <body> para uma troca eficiente de estilos, conforme detalhado na documentação [1].

A preferência de tema do usuário é salva e carregada via LocalForage, garantindo que a escolha seja mantida entre as sessões [1].

Foram identificados e corrigidos diversos bugs no frontend, melhorando a estabilidade e a responsividade da aplicação em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

O modo premium com a funcionalidade de troca de temas foi implementado com sucesso, oferecendo uma experiência de

personalização visual para o usuário. Os bugs críticos do frontend foram resolvidos, resultando em uma interface mais robusta e agradável.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

Usuários e mentores aprovaram a funcionalidade de temas,

destacando a melhoria na legibilidade em diferentes condições de iluminação. O feedback sobre a correção de bugs foi positivo, com a percepção de um aplicativo mais estável.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A abordagem de variáveis CSS e LocalForage para

gerenciamento de temas se mostrou eficaz e de fácil manutenção. A priorização de bugs com base no impacto na experiência do usuário foi crucial.

Erros: A adaptação de alguns componentes existentes para suportar a troca de temas exigiu refatoração mais profunda do que o

inicialmente previsto.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Início da migração do banco de dados do PostgreSQL para o

Supabase, com foco na configuração da nova conexão e na

transferência de dados.

6.8 Sprint 8 (1 semana)

Backlog de Tarefas e Metas

Troca do banco de dados do PostgreSQL para o Supabase.

Configuração da conexão do backend com o novo banco de dados Supabase.

Migração dos dados existentes do PostgreSQL para o Supabase.

Atualização das consultas e operações de banco de dados no backend para compatibilidade com o Supabase.

Estratégia de Testes e Monitoramento

Testes de conexão para garantir que o backend se comunica corretamente com o Supabase.

Testes de integridade dos dados após a migração, verificando se todos os dados foram transferidos corretamente e sem perdas.

Testes funcionais de todas as funcionalidades que dependem do banco de dados (login, cadastro, salvos, etc.) para garantir que operam normalmente

com o Supabase.

Monitoramento de logs do backend para identificar erros relacionados à conexão ou operações de banco de dados.

Execução e Acompanhamento

A conexão com o Supabase foi configurada no backend, utilizando a biblioteca pg para Node.js e carregando a SUPABASE_DATABASE_URL de variáveis de ambiente, conforme descrito na documentação [2].

Foi realizada a migração dos dados existentes do PostgreSQL para o Supabase, garantindo a continuidade das informações dos usuários.

As consultas e operações de banco de dados no backend foram revisadas e ajustadas para garantir compatibilidade e performance com o Supabase.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

A migração para o Supabase foi concluída com sucesso. O backend está se comunicando corretamente com o novo banco de dados, e todas as funcionalidades dependentes do banco estão operando sem problemas. A segurança da conexão foi mantida através do uso de variáveis de ambiente para as credenciais.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

O mentor e a equipe validaram a transição, confirmando a integridade dos dados e a funcionalidade do aplicativo. Não foram reportados problemas de performance ou acesso aos dados.

Lições Aprendidos e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A documentação clara sobre a configuração do Supabase facilitou a transição. A estratégia de testes de integridade de dados foi eficaz para garantir a migração completa.

Erros: Pequenos ajustes nas queries SQL foram necessários devido a diferenças sutis entre as versões do PostgreSQL ou otimizações específicas do Supabase.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Definição e implementação das funcionalidades da Sprint 9.

6.9 Sprint 9 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

Implementação da funcionalidade de saves (salvamento de versículos, anotações, etc.) utilizando LocalForage para armazenamento offline.

Desenvolvimento do frontend para a interface de gerenciamento dos saves.

Desenvolvimento do backend para sincronização e persistência dos saves (se aplicável, para futuras funcionalidades de nuvem).

Estratégia de Testes e Monitoramento

Testes de persistência e recuperação dos dados salvos com LocalForage em diferentes cenários (offline, reinício do aplicativo).

Testes de usabilidade da interface de saves, garantindo que o usuário possa facilmente salvar, visualizar e gerenciar seus itens.

Monitoramento do desempenho do LocalForage para grandes volumes de dados e otimização, se necessário.

Execução e Acompanhamento

A funcionalidade de saves foi implementada utilizando LocalForage, permitindo o armazenamento de versículos destacados, anotações e progresso de leitura diretamente no dispositivo do usuário [1].

O frontend para a gestão dos saves foi desenvolvido, oferecendo uma interface intuitiva para o usuário visualizar e interagir com seus dados salvos.

A estrutura do backend foi preparada para futuras integrações de sincronização de saves em nuvem, embora a funcionalidade principal de persistência esteja focada no LocalForage.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

A funcionalidade de saves foi concluída com sucesso, proporcionando aos usuários a capacidade de personalizar e persistir seus estudos bíblicos offline. A integração com LocalForage se mostrou eficiente para o armazenamento local.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

Usuários e mentores expressaram grande satisfação com a

capacidade de salvar e acessar seus dados offline, considerando-a uma funcionalidade essencial. Sugeriram a exploração de

sincronização em nuvem no futuro.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A escolha do LocalForage simplificou a implementação do armazenamento offline. A interface de usuário para saves foi bem recebida.

Erros: A complexidade de gerenciar diferentes tipos de dados salvos (versículos, anotações) exigiu um design de esquema de dados

cuidadoso.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Início da migração do Cordova para o Capacitor, com foco na

adaptação do projeto e na verificação da compatibilidade dos plugins existentes.

6.10 Sprint 10 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

Migração do projeto do Apache Cordova para o Capacitor, devido às políticas de segurança rígidas do Cordova e a busca por uma plataforma mais moderna e flexível.

Adaptação do código-base existente (HTML, CSS, JavaScript) para o ambiente Capacitor.

Instalação e configuração dos plugins Capacitor equivalentes aos plugins Cordova utilizados.

Testes completos da aplicação no ambiente Capacitor para garantir a funcionalidade e o desempenho.

Estratégia de Testes e Monitoramento

Testes de regressão abrangentes para todas as funcionalidades existentes após a migração para o Capacitor.

Testes de compatibilidade em diferentes dispositivos e versões de sistema operacional (Android/iOS).

Monitoramento de logs e erros específicos do Capacitor para identificar e resolver quaisquer problemas de integração ou desempenho.

Execução e Acompanhamento

A migração do projeto do Cordova para o Capacitor foi iniciada e concluída, seguindo as diretrizes de um guia de migração direta [4].

O código-base foi adaptado para o Capacitor, aproveitando a capacidade do Capacitor de usar projetos web existentes (HTML, CSS, JavaScript) [4].

Os plugins necessários foram instalados e configurados, substituindo os plugins Cordova por seus equivalentes no Capacitor [4].

Foram realizados testes exaustivos para garantir que todas as funcionalidades, incluindo autenticação, acesso ao banco de dados, temas e saves, operam corretamente no novo ambiente.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint.

A migração para o Capacitor foi bem-sucedida, resultando em uma plataforma mais moderna, com melhor desempenho e maior flexibilidade para o desenvolvimento futuro. Todos os recursos existentes foram validados e estão funcionando conforme o esperado no ambiente Capacitor.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores.

O mentor e a equipe aprovaram a migração, reconhecendo os benefícios do Capacitor em termos de manutenção e performance. Não foram identificados problemas significativos durante os testes.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração.

Acertos: A escolha do Capacitor como alternativa ao Cordova se mostrou acertada, simplificando o processo de desenvolvimento e oferecendo um ecossistema mais robusto. A reutilização do código web existente acelerou a migração.

Erros: A identificação e substituição de alguns plugins Cordova por seus equivalentes no Capacitor exigiu pesquisa e adaptação, mas foi um processo gerenciável.

Ajustes planejados para o próximo sprint.

Planejamento das próximas funcionalidades e otimizações de desempenho, aproveitando as capacidades aprimoradas do Capacitor.

6.11 Sprint 11 (3 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

- Refatoração completa do design e UX do aplicativo

- Redesign das telas de cadastro, login e primeira experiência do usuário

- Reformulação da paleta de cores para algo mais harmônico e profissional

- Implementação de elementos de gamificação no design

- Criação de novos protótipos no Figma com as melhorias de UX

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes de usabilidade com usuários beta para avaliar as novas telas

- Comparação entre o design antigo e novo através de feedback qualitativo

- Avaliação da paleta de cores em diferentes dispositivos e condições de iluminação

- Validação dos elementos de gamificação quanto ao engajamento do usuário

Execução e Acompanhamento

O design do aplicativo foi completamente reformulado no Figma, eliminando cores exageradas e grotescas em favor de uma paleta mais profissional e agradável. As telas de cadastro e login foram redesenhadas com foco em UX, tornando o fluxo de entrada mais intuitivo. Elementos de gamificação foram incorporados ao design, preparando o terreno para futuras implementações de engajamento do usuário.

Principais riscos ou impedimentos:

A refatoração completa do design exigiu tempo considerável de planejamento e validação. Foi necessário equilibrar a identidade visual cristã do app com princípios modernos de design.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

O novo design foi concluído e validado, apresentando uma identidade visual mais madura e profissional. A paleta de cores foi testada e aprovada, proporcionando melhor legibilidade e experiência visual. Os protótipos no Figma estão prontos para implementação nas próximas sprints.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários beta elogiaram a nova aparência, destacando a melhoria significativa em relação ao design anterior. O mentor aprovou a direção tomada e sugeriu manter a consistência visual em todas as telas futuras.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A decisão de refazer completamente o design no início do semestre foi acertada, evitando débito técnico visual. O uso de princípios de gamificação desde o design ajudará na implementação futura.

Erros: O tempo investido na refatoração foi maior que o esperado, mas necessário para a qualidade do produto final.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Implementar o novo design no código, começando pelas telas de autenticação, e realizar ajustes de segurança no JWT Token.

6.12 Sprint 12 (1 semana)

Backlog de Tarefas e Metas

- Revisão e ajuste completo da lógica de segurança JWT Token

- Implementação de refresh tokens para melhor experiência do usuário

- Validação de tokens expirados e renovação automática

- Fortalecimento da segurança das rotas protegidas

- Testes de segurança e tentativas de bypass

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes de penetração básicos para validar a segurança dos tokens

- Testes de expiração e renovação automática de tokens

- Validação de rotas protegidas e não protegidas

- Monitoramento de logs de autenticação para identificar falhas

Execução e Acompanhamento

A lógica de segurança do JWT Token foi completamente revisada e aprimorada. Implementação de refresh tokens para evitar que o usuário precise fazer login constantemente. As rotas protegidas foram reforçadas com validação adequada, e mecanismos de renovação automática de tokens foram implementados para melhorar a experiência do usuário sem comprometer a segurança.

Principais riscos ou impedimentos:

A complexidade da implementação de refresh tokens exigiu estudo aprofundado de boas práticas de segurança. Foi necessário equilibrar segurança com experiência do usuário.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

O sistema de autenticação está mais robusto e seguro. Os tokens são renovados automaticamente sem interromper a experiência do usuário. As rotas estão adequadamente protegidas e os logs de autenticação estão funcionando corretamente.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

O mentor validou a implementação de segurança e aprovou as melhorias. Usuários beta relataram que não precisam mais fazer login constantemente, melhorando significativamente a experiência de uso.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A implementação de refresh tokens melhorou drasticamente a experiência do usuário mantendo a segurança. A documentação clara do fluxo de autenticação facilitará manutenções futuras.

Erros: Alguns edge cases de expiração de tokens não foram considerados inicialmente e precisaram ser corrigidos durante os testes.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Iniciar a implementação da nova tela de Home com elementos de gamificação para manter o usuário engajado.

6.13 Sprint 13 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

- Implementação da tela de Home do aplicativo

- Desenvolvimento de sistema de gamificação (pontos, conquistas, streaks)

- Criação de widgets informativos na Home (progresso de leitura, versículo do dia)

- Implementação de navegação intuitiva da Home para outras seções

- Design e desenvolvimento de elementos visuais de engajamento

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes de usabilidade da nova tela Home

- Monitoramento de métricas de engajamento (tempo na tela, interações)

- Validação do sistema de pontuação e conquistas

- Testes de performance com diferentes volumes de dados de gamificação

Execução e Acompanhamento

A tela de Home foi completamente implementada, servindo como ponto central do aplicativo. O sistema de gamificação foi desenvolvido com mecânicas de pontos, conquistas e streaks de leitura diária. Widgets informativos foram criados para mostrar o progresso do usuário e incentivar o estudo contínuo. A navegação foi otimizada para que o usuário não entre diretamente na tela da bíblia, mas sim em um ambiente que o prepare e motive para o estudo.

Principais riscos ou impedimentos:

O design e desenvolvimento do sistema de gamificação exigiram planejamento cuidadoso para não trivializar o estudo bíblico. Foi necessário equilibrar elementos lúdicos com o propósito espiritual do app.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

A tela de Home está funcional e apresentando os elementos de gamificação de forma integrada. Os usuários agora têm uma experiência de entrada mais engajadora e motivadora. As métricas iniciais mostram aumento no tempo de uso e na frequência de abertura do aplicativo.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários elogiaram a nova experiência de entrada no app, sentindo-se mais motivados a manter uma rotina de estudo. O mentor sugeriu adicionar mais elementos visuais de progresso e feedback imediato nas conquistas.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A implementação da Home antes de levar o usuário direto para a bíblia foi uma decisão acertada, criando um ambiente de preparação para o estudo. O sistema de gamificação está incentivando a constância.

Erros: Alguns elementos de gamificação precisaram ser ajustados para não parecerem infantis ou desrespeitosos ao conteúdo bíblico.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Implementar a integração com a API do YouTube para a trilha de estudos, permitindo que os usuários continuem de onde pararam.

6.14 Sprint 14 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

- Migração da hospedagem de vídeos do YouTube para uso direto da API do YouTube

- Implementação da funcionalidade "continuar de onde parou" nos vídeos

- Integração das ferramentas nativas do YouTube (controles de playback, qualidade)

- Desenvolvimento de sistema de progresso de visualização de vídeos

- Preparação para futura integração dos vídeos na tela de Home

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes de integração com a API do YouTube

- Validação do salvamento e recuperação do progresso de visualização

- Testes de performance do player integrado

- Monitoramento de limites de quota da API do YouTube

Execução e Acompanhamento

A trilha de estudos foi completamente reformulada para utilizar diretamente a API do YouTube ao invés de simplesmente hospedar links. Isso possibilitou a implementação da funcionalidade de continuar assistindo de onde o usuário parou, trazendo as ferramentas nativas do YouTube (controles de velocidade, qualidade, legendas) de forma integrada. O progresso de cada vídeo é salvo e sincronizado com a conta do usuário.

Principais riscos ou impedimentos:

A quota diária da API do YouTube exigiu otimização das requisições. Foi necessário implementar cache inteligente para evitar excesso de chamadas à API.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

A integração com a API do YouTube está funcional e oferecendo uma experiência muito superior à anterior. Os usuários podem pausar um vídeo e retornar exatamente de onde pararam. As ferramentas do YouTube estão disponíveis de forma nativa, melhorando a experiência de visualização.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários expressaram grande satisfação com a capacidade de retomar vídeos, especialmente para estudos mais longos. O mentor elogiou a implementação técnica e sugeriu considerar playlists organizadas por temas.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A decisão de usar a API do YouTube diretamente ao invés de links simples transformou completamente a experiência da trilha de estudos. O sistema de progresso está funcionando perfeitamente.

Erros: O gerenciamento da quota da API exigiu mais atenção do que o previsto, necessitando implementação de estratégias de cache.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Implementar o sistema completo de temas (Lite, Dark, Sépia) em todas as telas do aplicativo.

6.15 Sprint 15 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

- Implementação completa do sistema de temas: Lite Mode, Dark Mode e Sépia Mode

- Aplicação dos temas em TODAS as telas do aplicativo

- Criação de variáveis CSS globais para cada tema

- Implementação de transições suaves entre temas

- Persistência da preferência de tema do usuário

- Ajuste de contraste e legibilidade em cada tema

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes visuais de todas as telas em cada um dos três temas

- Validação de contraste e acessibilidade em cada modo

- Testes de persistência da escolha do tema entre sessões

- Avaliação de usabilidade em diferentes condições de iluminação

- Verificação de performance das transições de tema

Execução e Acompanhamento

O sistema completo de temas foi implementado com três modos distintos: Lite Mode (claro e limpo), Dark Mode (ideal para ambientes escuros) e Sépia Mode (conforto visual para leitura prolongada). Todas as telas do aplicativo foram adaptadas para suportar os três temas de forma consistente. Variáveis CSS foram criadas para facilitar a manutenção e garantir consistência visual. Transições suaves foram implementadas para melhorar a experiência de troca de temas.

Principais riscos ou impedimentos:

A adaptação de todas as telas existentes para suportar três temas exigiu refatoração extensiva do CSS. Alguns componentes precisaram ser redesenhados para garantir legibilidade em todos os modos.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

O sistema de temas está totalmente funcional em todas as telas do aplicativo. A transição entre temas é suave e agradável. O Sépia Mode se destacou como uma excelente opção para leitura prolongada da bíblia. A preferência do usuário é salva corretamente e aplicada em todas as sessões.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários ficaram extremamente satisfeitos com a funcionalidade de temas, destacando especialmente o Dark Mode para uso noturno e o Sépia Mode para estudos longos. O mentor elogiou a implementação técnica e a consistência visual mantida entre os temas.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A decisão de usar variáveis CSS facilitou muito a implementação e manutenção dos temas. O Sépia Mode foi uma adição valiosa além dos tradicionais claro/escuro. A consistência visual foi mantida em todas as telas.

Erros: Alguns elementos visuais precisaram ser redesenhados para garantir contraste adequado no Dark Mode, o que consumiu tempo extra.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Expandir a integração da API bíblica para suportar 7 versões diferentes e implementar versículos aleatórios.

6.16 Sprint 16 (1 semana)

Backlog de Tarefas e Metas

- Expansão da API bíblica para suportar 7 versões diferentes da Bíblia

- Implementação de seletor de versões para o usuário

- Desenvolvimento da funcionalidade de versículos aleatórios da API

- Criação de sistema de cache para otimizar requisições à API

- Implementação de comparação lado a lado de diferentes versões

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes de todas as 7 versões da bíblia disponíveis

- Validação da funcionalidade de versículos aleatórios

- Testes de performance com múltiplas versões carregadas

- Monitoramento de uso da quota da API bíblica

- Validação do sistema de cache

Execução e Acompanhamento

A API foi ajustada para suportar 7 versões diferentes da Bíblia (anteriormente limitada a 3), incluindo diferentes traduções em português (NVI, ARA, NAA, ARC, TB, etc.). Um seletor intuitivo foi implementado para o usuário escolher sua versão preferida. A funcionalidade de versículos aleatórios foi desenvolvida, permitindo ao aplicativo apresentar diferentes versículos para reflexão e estudo. Sistema de cache foi implementado para otimizar o uso da API.

Principais riscos ou impedimentos:

O aumento no número de versões exigiu maior controle sobre as requisições à API para não exceder limites de quota. Foi necessário implementar estratégias de cache mais sofisticadas.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

As 7 versões da Bíblia estão disponíveis e funcionando perfeitamente. O seletor de versões é intuitivo e responsivo. A funcionalidade de versículos aleatórios está operacional e será utilizada em futuras features. O sistema de cache está otimizando significativamente o uso da API.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários apreciaram a variedade de versões disponíveis, especialmente aqueles que estudam comparando diferentes traduções. O mentor sugeriu adicionar informações sobre cada versão para ajudar usuários a escolherem.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A expansão para 7 versões atende melhor às diferentes preferências dos usuários. O sistema de versículos aleatórios criou oportunidades para features futuras. O cache está funcionando eficientemente.

Erros: A documentação das diferenças entre cada versão bíblica poderia ter sido incluída nesta sprint para ajudar os usuários.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Migrar o backend do Render para Oracle Cloud Infrastructure, configurando um servidor Always Free para melhor performance e controle.

6.17 Sprint 17 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

- Migração completa do backend do Render para Oracle Cloud Infrastructure

- Configuração manual de servidor Always Free na Oracle Cloud

- Transferência de todos os dados e configurações do banco de dados

- Configuração de segurança, firewall e certificados SSL

- Testes de conectividade e performance do novo servidor

- Atualização das URLs da API no frontend

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes de conectividade entre frontend e novo backend

- Validação de performance e latência do servidor Oracle Cloud

- Testes de segurança e configuração de firewall

- Monitoramento de uptime e disponibilidade

- Validação de todas as funcionalidades após a migração

- Testes de carga para avaliar capacidade do servidor Always Free

Execução e Acompanhamento

O backend foi completamente migrado do Render para Oracle Cloud Infrastructure. Um servidor Always Free foi configurado manualmente, incluindo instalação do Node.js, configuração do ambiente, banco de dados PostgreSQL, certificados SSL e regras de firewall. Todo o código do backend foi transferido e adaptado para o novo ambiente. As URLs da API foram atualizadas no frontend. A migração resultou em melhor performance, maior controle sobre a infraestrutura e eliminação de custos de hospedagem.

Principais riscos ou impedimentos:

A configuração manual do servidor Oracle Cloud foi complexa e exigiu conhecimentos de administração de sistemas Linux. A transferência dos dados do banco precisou ser feita com cuidado para evitar perdas. Foi necessário lidar com questões de segurança e configuração de rede.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

O backend está operacional na Oracle Cloud com performance superior ao Render. O servidor Always Free está configurado corretamente com todas as medidas de segurança. Todas as funcionalidades do aplicativo continuam operando normalmente. A latência melhorou e o controle sobre a infraestrutura é muito maior.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

O mentor elogiou a iniciativa de migrar para uma infraestrutura mais robusta e a experiência de aprendizado em configuração de servidores. Usuários não notaram diferença negativa, apenas melhorias sutis de performance.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A migração para Oracle Cloud proporcionou maior controle, melhor performance e eliminou custos. A experiência de configurar um servidor manualmente agregou conhecimento valioso. O planejamento cuidadoso da migração evitou downtime significativo.

Erros: A complexidade da configuração inicial foi subestimada, exigindo mais tempo do que o planejado. Alguns problemas de configuração de rede surgiram e precisaram ser resolvidos.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Realizar melhorias nas telas de estudo (trilha de estudos) e configurações, incluindo informações sobre professores e dados do usuário.

6.18 Sprint 18 (2 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

- Reformulação e melhorias na tela de trilha de estudos

- Adição de seção com informações sobre os professores/pregadores do YouTube

- Redesign da tela de configurações com melhor organização

- Implementação de visualização de dados do estudo atual do usuário

- Adição de seção "Sobre o App" nas configurações

- Melhoria da funcionalidade de logout

- Integração do seletor de temas nas configurações

- Organização de todas as preferências do usuário

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes de usabilidade das telas reformuladas

- Validação das informações dos professores

- Testes da funcionalidade de logout

- Verificação da sincronização de dados do usuário

- Validação da integração do seletor de temas

- Testes de navegação entre as diferentes seções de configurações

Execução e Acompanhamento

A tela de trilha de estudos foi reformulada com adição de uma seção informativa sobre os professores e pregadores cujos conteúdos são apresentados, incluindo mini-biografias e links para seus canais. A tela de configurações foi completamente redesenhada com melhor organização visual e funcional. Dados do estudo atual do usuário (progresso, tempo de estudo, conquistas) foram implementados nas configurações. Seção "Sobre o App" foi criada com informações sobre o projeto e versão. O seletor de temas foi integrado nas configurações para fácil acesso.

Principais riscos ou impedimentos:

A coleta e formatação das informações sobre os professores exigiu pesquisa e cuidado com direitos autorais. A organização das configurações precisou ser pensada cuidadosamente para não ficar confusa.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

A tela de trilha de estudos está mais informativa e contextualizada. A tela de configurações está bem organizada e intuitiva. Os usuários podem visualizar facilmente seus dados de progresso e personalizar suas preferências. A funcionalidade de logout está funcionando corretamente com limpeza adequada de dados.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários apreciaram conhecer mais sobre os professores cujos conteúdos assistem. A nova organização das configurações foi elogiada pela clareza. O mentor sugeriu adicionar mais estatísticas de uso no futuro.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A adição de informações sobre os professores humanizou a trilha de estudos e aumentou o engajamento. A reorganização das configurações melhorou significativamente a usabilidade. A integração do seletor de temas nas configurações ficou natural.

Erros: Algumas informações sobre professores precisaram ser revisadas para garantir exatidão. A quantidade de opções nas configurações quase ficou excessiva.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Implementar melhorias na tela da bíblia, incluindo cabeçalho inteligente e controles de ajuste de fonte e espaçamento.

6.19 Sprint 19 (1 semana)

Backlog de Tarefas e Metas

- Implementação de cabeçalho inteligente na tela da bíblia (hide on scroll down, show on scroll up)

- Desenvolvimento de controles de ajuste de tamanho de fonte

- Implementação de controle de espaçamento entre linhas

- Otimização da experiência de leitura prolongada

- Persistência das preferências de leitura do usuário

- Melhorias de performance na renderização de textos longos

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes do comportamento do cabeçalho inteligente em diferentes velocidades de scroll

- Validação dos ajustes de fonte em diferentes dispositivos

- Testes de legibilidade com diferentes espaçamentos

- Verificação de performance com textos longos (livros completos)

- Validação da persistência das preferências

- Testes de acessibilidade para usuários com diferentes necessidades visuais

Execução e Acompanhamento

O cabeçalho da tela da bíblia foi implementado com comportamento inteligente: desaparece suavemente ao rolar para baixo (maximizando o espaço de leitura) e reaparece ao rolar para cima (facilitando a navegação). Controles de ajuste de tamanho de fonte foram adicionados com múltiplos níveis (muito pequeno a muito grande). Sistema de ajuste de espaçamento entre linhas foi implementado para melhor conforto de leitura. Todas as preferências são salvas automaticamente e aplicadas em futuras sessões.

Principais riscos ou impedimentos:

A detecção precisa da direção do scroll exigiu otimização para evitar comportamento errático. O ajuste de fonte e espaçamento precisou ser testado extensivamente para garantir legibilidade em todos os níveis.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

O cabeçalho inteligente está funcionando de forma fluida e natural, melhorando significativamente a experiência de leitura. Os controles de fonte e espaçamento oferecem flexibilidade para diferentes preferências e necessidades. A performance continua excelente mesmo com textos longos. As preferências são persistidas corretamente.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários ficaram impressionados com o cabeçalho inteligente, considerando-o uma feature "premium". Os controles de acessibilidade foram muito apreciados, especialmente por usuários com dificuldades visuais. O mentor elogiou a atenção aos detalhes de UX.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: O cabeçalho inteligente foi uma adição excelente que melhora a imersão na leitura. Os controles de personalização aumentaram significativamente a acessibilidade. A implementação foi tecnicamente sólida.

Erros: A sensibilidade inicial do cabeçalho ao scroll estava muito alta, causando aparições/desaparições desnecessárias. Foi necessário ajustar o threshold.

Ajustes planejados para o próximo sprint:

Implementar o sistema de devocional diário com estudo exegético gerado por LLM da CloudFlare, integrando na tela de Home.

6.20 Sprint 20 (3 semanas)

Backlog de Tarefas e Metas

- Implementação do sistema de "Devocional Diário" na tela de Home

- Integração com LLM da CloudFlare para geração de estudos exegéticos

- Desenvolvimento de sistema de cache para o devocional (espelhado para todos os usuários)

- Implementação da lógica de requisição à API da bíblia para versículo randômico diário

- Criação de prompt engenharia para estudos exegéticos de qualidade

- Desenvolvimento de UI para apresentação do devocional

- Sistema de atualização diária automática do conteúdo

- Otimização de custos e performance da LLM

Estratégia de Testes e Monitoramento

- Testes da integração com a LLM da CloudFlare

- Validação da qualidade teológica dos estudos gerados

- Testes do sistema de cache e espelhamento

- Verificação da atualização diária automática

- Monitoramento de custos da API da LLM

- Testes de performance no carregamento do devocional

- Validação da seleção de versículos aleatórios

- Testes de acessibilidade do conteúdo gerado

Execução e Acompanhamento

O sistema de devocional diário foi completamente implementado como peça central da tela de Home. A cada dia, um versículo aleatório é selecionado da API bíblica e enviado para a LLM da CloudFlare, que gera um estudo exegético personalizado e profundo. O estudo gerado é armazenado em cache e espelhado para todos os usuários, otimizando custos e garantindo que todos tenham acesso ao mesmo conteúdo diário. O prompt para a LLM foi cuidadosamente elaborado para gerar estudos com qualidade teológica, incluindo contexto histórico, análise linguística, aplicação prática e reflexões espirituais. A UI foi desenvolvida para apresentar o devocional de forma atraente e legível. O sistema atualiza automaticamente o conteúdo a cada novo dia.

Principais riscos ou impedimentos:

O desenvolvimento do prompt adequado para a LLM exigiu múltiplas iterações para garantir qualidade teológica. O gerenciamento de custos da API precisou ser cuidadosamente planejado. A validação do conteúdo gerado para evitar heresias ou interpretações problemáticas foi um desafio constante.

Resultados e Feedbacks

Resultados obtidos no final do sprint:

O sistema de devocional diário está operacional e gerando conteúdo de alta qualidade. Os estudos exegéticos são profundos e educativos, proporcionando real valor para o estudo bíblico dos usuários. O sistema de cache está funcionando perfeitamente, otimizando custos. A atualização diária é automática e confiável. A integração na tela de Home criou um ponto focal diário para os usuários retornarem ao app.

Feedbacks recebidos de usuários, equipe, mentores:

Usuários expressaram grande entusiasmo com o devocional diário, muitos relatando que se tornou parte de sua rotina matinal. A qualidade dos estudos exegéticos surpreendeu positivamente. O mentor elogiou a implementação técnica e a criatividade da solução. Alguns usuários solicitaram a possibilidade de acessar devocionais anteriores.

Lições Aprendidas e Próximos Passos

Erros / acertos durante a iteração:

Acertos: A decisão de usar LLM para gerar conteúdo personalizado foi transformadora para o app. O sistema de cache espelhado otimizou custos mantendo qualidade. A integração na Home criou um motivo diário para os usuários abrirem o app. A prompt engenharia resultou em conteúdo teologicamente sólido.

Erros: A primeira versão do prompt gerava estudos muito técnicos e longos. Foi necessário refinar para tornar o conteúdo mais acessível. A validação manual inicial do conteúdo gerado consumiu mais tempo do que previsto. Alguns edge cases de versículos muito curtos ou muito complexos precisaram de tratamento especial.

Ajustes planejados para próximas iterações:

Implementar histórico de devocionais anteriores, adicionar possibilidade de compartilhamento do devocional diário, expandir para estudos temáticos semanais, e continuar refinando a qualidade do conteúdo gerado pela LLM. Considerar adicionar mais recursos de teologia sistemática e ferramentas de estudo bíblico aprofundado.

7. Anexos

https://manus.im/share/Asi65dabH0YMEPQJtw15Zr?replay=1

https://chatgpt.com/share/68630b29-cf50-800d-b188-031cd8300a6c

https://chatgpt.com/share/68630b44-1afc-800d-8aa7-22a4558026d1

https://g.co/gemini/share/07f1f382c5b2